**<소프트웨어 공학 팀 프로젝트>**

**1차 회의록**

**4조**

**팀 명: TUNA**

|  |  |
| --- | --- |
| 김태현 | 201211190 |
| 김주민 | 201311109 |
| 김은호 | 201511091 |
| 정화인 | 2015111062 |
| 박근혜 | 201511020 |

**회의록**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 소속** | 미래융합공학대학 컴퓨터과학 전공 <소프트웨어 공학> | | | |
| **팀 명** | 4조 ‘TUNA’ | **담당교수 명** | 한 혁 수 |
| **프로젝트 작업 도구** | JAVA(Eclipse) | | **파일 공유** | Git |
| **팀 프로젝트 기간** | 2017년 04월 04일~ 2017년 06월 12일 | | | |
| **회의일정** | **장소** | 미래융합공학대학 G205 | | |
| **예측시간** | 2017년 4월 12일 오후 5시~7시 | | |
| **실제시간** | 2017년 4월 12일 오후 5시~7시 | | |
| **이 름** | **역 할** | **참석여부** | **팀 내 규칙 사항** | |
| 미정 | |
| 김태현 | PM | O |
| 김주민 | 미정 | O |
| 김은호 | 미정 | O |
| 박근혜 | 미정 | O |
| 정화인 | 미정 | O |
| **팀 회의 주제** | 프로젝트 시작 전 규칙&목표 정하기 | | | |
| **회의 내용** | | | | |
| **1. 회의 목표**  **- 프로젝트의 진행에 대한 팀 프로젝트에 필요한 규칙과 진행방향 설정한다.**  **2. 회의 내용**   * **개인별 프로젝트에 대한 의견 나누기** * **팀원들 모두 수업에 대한 열의가 높고 좋은 프로젝트가 되기를 원한다.** * **회의 진행 방식** * **자신의 의견을 명확하고 자유롭게 이야기할 수 있다.** * **팀원들의 의견을 존중해준다.** * **합의점은 PM과 팀원의 의견을 조합해 결정한다.** * **지각 시 10분당 1000원** * **예고 없는 결석하지 않기** * **역할 분담 정하기** * **PM : 김태현** * **개발자 : 김은호, 개발자** * **문서 관리자 : 박근혜, 정화인** * **파일명 작성 규칙 정하기** * **파일명\_조\_팀명\_작성자\_날짜\_버전(파일 작성마다 버전 업, 매일 자정 지나면 버전 리셋** * **Commit message 규칙**   **일감 번호**  **수정한 파일, 수정 항목, 수정 내용 최대 3줄작성**     * **요구사항 분석 및 추가** * **기본 요구사항에 대한 분석 및 추가기능으로 알람 기능을 포함하기로 함.** * **다음 회의 시간 정하기** * **2017년 4월 14일 금요일 7시 장소 : G310** | | | | |